Una plataforma agentica capaz de generar aplicaciones Java completas a partir de requisitos en lenguaje natural, optimizando el consumo de tokens y contexto.

Diseño y evaluación de un harness multiagente basado en LLM para la generación automática y eficiente de aplicaciones software Java. Optimización del consumo de contexto en sistemas multiagente basados en LLM aplicados a la generación automática de software.

Qué haría el sistema

El usuario podría escribir algo como:

Quiero una aplicación web educativa para niños de 6 a 8 años para aprender las tablas de multiplicar mediante juegos.
Debe tener usuarios, niveles, puntuaciones, recompensas y un panel para profesores.

Y nuestro sistema transformaría eso automáticamente en:

PROMPT DEL USUARIO

│

▼

ORCHESTRATOR LLM

│

analiza requisitos

│

┌───────────────────────────┐

▼                         ▼                   ▼

Arquitectura       Datos           UX

Agent            Agent          Agent

│

└───────────────────────────┘

▼

APP SPECIFICATION

│

┌──────────────────────┐

▼                         ▼           ▼

Backend     Frontend      Tests

Agent        Agent        Agent

│           │           │

└──────────────────────┘

▼

BUILD + TEST

│

┌────────┴────────┐

▼                 ▼

OK                ERROR

│                 │

│          Repair Agent

│                 │

└─────────┬───────┘

▼

APLICACIÓN FINAL

El resultado sería un proyecto real, por ejemplo:

math-kids/

│

├── backend/

│   ├── Spring Boot

│   ├── REST API

│   ├── Spring Security

│   ├── JPA

│   └── PostgreSQL

│

├── frontend/

│   ├── React

│   └── TypeScript

│

├── tests/

│   ├── JUnit

│   └── frontend tests

│

├── docker-compose.yml

├── README.md

└── specification/

Lo verdaderamente interesante es que sea un harness optimizador del contexto.

Porque un sistema ingenuo haría esto:

Agente backend:

recibe todo el proyecto

Agente frontend:

recibe todo el proyecto

Agente tests:

recibe todo el proyecto

Agente seguridad:

recibe todo el proyecto

Agente reviewer:

recibe todo el proyecto

Si tienes:

Proyecto = 80.000 tokens

5 agentes × 80.000 tokens

≈ 400.000 tokens

Y en varias iteraciones nos vamos fácilmente a millones, por tanto, nuestro sistema haría justo lo contrario.

## La idea importante: Context Budget

Cada agente recibe solamente aquello que necesita. Por ejemplo, si el agente tiene que modificar:

UserController.java

no recibe:

todo backend

todo frontend

tests

README

SQL

Docker

...

Recibe:

TAREA

+

UserController

+

UserService interface

+

UserDTO

+

endpoints relacionados

+

reglas relevantes

Algo parecido a:

REQUEST

│

▼

Context Planner

│

¿qué necesito saber?

│

┌─────┴─────┐

▼           ▼

Graph       Search

│           │

└─────┬─────┘

▼

MINIMAL CONTEXT

│

▼

LLM

## 2- Token Budget Manager

Se crearía un componente específico:

TokenBudgetManager

Cada tarea tendría un presupuesto:

{

"task": "Crear endpoint registro de usuario",

"maxContextTokens": 8000,

"maxGenerationTokens": 3000,

"maxAgentCalls": 4

}

Antes de invocar un LLM:

Context Planner

↓

calcula relevancia

↓

ranking artefactos

↓

selecciona contexto

↓

¿supera presupuesto?

│

├── sí → compactar

│

└── no

↓

LLM

Y se guardaría métricas:

Input tokens

Output tokens

Cached tokens

Número de llamadas

Coste estimado

Tiempo

Errores de compilación

Tests superados

Eso nos permitiría demostrar experimentalmente si nuestra estrategia realmente funciona.

Podemos comparar tres arquitecturas:

- Estrategia A — Baseline

Un único agente recibe todo.

USER

↓

LLM

↓

PROJECT

- Estrategia B — Multiagente clásica

Cada agente recibe mucho contexto.

Orchestrator

│

┌─────────┼─────────┐

↓         ↓         ↓

Backend Frontend   Test

Agent    Agent    Agent

Estrategia C — Nuestra propuesta

ORCHESTRATOR

│

TASK PLANNER

│

CONTEXT ROUTER

│

┌──────────────┼──────────────┐

▼              ▼              ▼

Backend        Frontend        Tests

Agent          Agent          Agent

│              │              │

▼              ▼              ▼

Minimal        Minimal        Minimal

context        context        context

│              │              │

└──────────────┼──────────────┘

▼

BUILD/VERIFY

Y se mediría:

| Sistema | Tokens | Coste | Build | Tests | Tiempo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Single Agent | 840k | X € | 75% | 71% | 18 min |
| Multiagent native | 1.2M | X € | 88% | 84% | 25 min |
| EcoAgent Forge | 310k | X € | 91% | 89% | 14 min |

Por tanto, como aportación medible, calcularíamos la reducción en % de nuestro sistema al generar aplicaciones manteniendo o mejorando la calidad.

## 3- Context Slice

Se puede añadir a algo parecido al graph.json, en lugar de meter todo el conocimiento directamente en el prompt, se puede convertir en una estructura consultable.

Nuestro nuevo harness podría generar automáticamente:

Project Knowledge Graph

Por ejemplo:

UserController

│

├──uses──> UserService

│

├──uses──> UserDTO

│

└──endpoint──> POST /users

│

▼

UserService

│

▼

UserRepository

│

▼

USER

Cuando el agente necesite modificar UserController, se recorrería el grafo depth = 2 y se recuperaría solo:

UserController

UserService

UserDTO

UserRepository

No los otros 150 archivos.

Incluso lo podríamos llamar Context Slice. Formalmente podríamos definir:

ContextSlice(T) =

RelevantCode(T)

+ RelevantRequirements(T)

+ Dependencies(T)

+ PreviousDecisions(T)

donde:

T = tarea actual

Y después intentar minimizar:

min Tokens(ContextSlice(T))

sujeto a:

CompilationSuccess >= threshold

TestSuccess >= threshold

RequirementCoverage >= threshold

## 4- Reducir conversación entre agentes

Este es otro problema típico.

No haría:

Backend Agent:

"He implementado esto porque..."

Frontend Agent:

"Gracias. Yo creo que..."

Backend:

"Estoy de acuerdo..."

Eso quema tokens sin aportar demasiado. Usarímos artefactos estructurados.

Por ejemplo:

{

"task": "USER-004",

"status": "DONE",

"created": [

"UserController.java",

"UserService.java"

],

"modified": [

"SecurityConfig.java"

],

"api": [

"POST /api/users"

],

"decisions": [

"email must be unique"

]

}

El siguiente agente consume eso, no una conversación de 3.000 tokens.

## 5- Shared Blackboard

En vez de agentes hablándose directamente:

Agent A ↔ Agent B ↔ Agent C

tendríamos:

--------  BLACKBOARD  ----------------

/                              |                        \

/                               |                         \

Backend Agent  Test Agent  Frontend Agent

El Blackboard podría guardar:

requirements.json

architecture.json

tasks.json

decisions.json

api-contract.yaml

database-schema.json

project-graph.json

Los agentes consultan únicamente lo necesario, esto reduce contexto y además hace el sistema mucho más reproducible.

## 6- Model Router

No todas las tareas necesitan el modelo más potente.

TASK

│

Complexity scorer

│

┌───────────────┼────────────────┐

↓               ↓                ↓

SIMPLE           MEDIUM           HARD

│               │                │

Small LLM        Medium LLM       Large LLM

Por ejemplo:

Crear getter

→ modelo pequeño

Generar DTO

→ modelo pequeño

Diseñar arquitectura

→ modelo potente

Resolver error complejo

→ modelo potente

Eso te permite optimizar no solo tokens sino también:

coste

latencia

energía

## 7- Evitar regenerar archivos completos

Es un punto crítico, Supongamos que tenemos:

UserService.java

con 600 líneas, el agente cambia 4.Una implementación sencilla pediría al LLM devolver las 600 pero nuestro harness trabajaría con:

@@ UserService.java

+ public User findByEmail(String email) {

+     return repository.findByEmail(email)

+         .orElseThrow(UserNotFoundException::new);

+ }

Esto reduce mucho output tokens.

## CONCLUSIÓN

La arquitectura que propondríamos finalmente

USER

│

▼

┌──────────────────────┐

│ Intent / Requirement │

│       Analyzer       │

└──────────┬───────────┘

│

▼

REQUIREMENT GRAPH

│

▼

┌─────────────────────┐

│     ORCHESTRATOR    │

└─────────┬───────────┘

│

TASK DECOMPOSER

│

┌───────▼────────┐

│ TOKEN BUDGET   │

│    MANAGER     │

└───────┬────────┘

│

┌───────▼────────┐

│ CONTEXT ROUTER │

└───────┬────────┘

│

┌────────────┼────────────┐

│            │            │

▼            ▼            ▼

Architect      Backend      Frontend

Agent         Agent        Agent

│            │            │

└────────────┼────────────┘

│

▼

SHARED BLACKBOARD

│

PROJECT GRAPH

│

┌──────────┼──────────┐

▼          ▼          ▼

Test        Review     Security

Agent       Agent       Agent

│          │          │

└──────────┼──────────┘

▼

BUILD / TEST LOOP

│

┌─────┴─────┐

│           │

OK          FAIL

│           │

│      Repair Agent

│           │

└─────┬─────┘

▼

FINAL PROJECT

Y transversalmente:

TOKEN MONITOR

input tokens

output tokens

cached tokens

context reuse

calls

estimated cost

La utilización de selección dinámica de contexto, memoria estructurada, especialización de agentes y generación incremental permite reducir significativamente el consumo de tokens durante la generación autónoma de aplicaciones, sin degradar su calidad funcional.